MODELO · CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR Proposta Comercial O investimento, as condições, e o que não está incluso.

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Projeto | [nome do projeto] |
| Elaborado por | [nome e área] |
| Aprovado por | [nome e área] |
| Versão | 1.0 |
| Data | [dd/mm/aaaa] |

Modelo gratuito. Adapte à sua realidade: retire o que não se aplica e acrescente o que faltar.

raphaelfontes.com.br/biblioteca

ANTES DE COMEÇAR

# Como usar este modelo

A proposta comercial apresenta o investimento para o serviço ou produto que o cliente quer adquirir. Ela pode incluir os requisitos técnicos, dispensando uma proposta técnica separada, e é o que a maioria das empresas faz em contratação menor ou em adição a contrato existente.

Em contratação grande vale separar, porque quem avalia técnica raramente é quem aprova o valor.

PREÇO SEM PREMISSA NÃO SE SUSTENTA Todo número aqui foi calculado assumindo alguma coisa: volume, prazo, disponibilidade do cliente, escopo estável. Se as premissas não estiverem escritas, qualquer mudança vira discussão sobre se o valor era justo. Escritas, a conversa passa a ser sobre replanejar, que é o assunto correto.

Se a sua empresa já tem modelo comercial próprio com identidade visual, use o dela e aproveite daqui a estrutura das seções 4, 5 e 7, que é onde este modelo acrescenta mais.

CONTEÚDO

# Índice

Para atualizar: clique com o botão direito sobre o índice e escolha Atualizar campo.

# 1. Objeto

Quem propõe, para quem, e em resposta a quê. Se houve RFP ou RFQ, cite a identificação e a versão: é o que amarra o preço ao escopo certo.

EXEMPLO A [razão social da proponente], estabelecida em [endereço], submete à apreciação de [nome do cliente] a presente proposta comercial, referente ao escopo definido em [RFP ou documento de referência], versão [x].

# 2. Escopo da proposta

O que está sendo orçado, de forma resumida. Se o detalhe está na proposta técnica, referencie em vez de repetir: escopo escrito duas vezes acaba divergindo entre as duas versões.

# 3. Requisitos contemplados

O que entra, organizado por entrega ou release. Referencie o identificador do requisito, se existir: é o que permite conferir depois se o que foi entregue é o que foi pago.

| Entrega | Requisitos contemplados | Observação |
| --- | --- | --- |
| [release ou fase] | [IDs ou descrição] |  |
| [release ou fase] | [IDs ou descrição] |  |
| [release ou fase] | [IDs ou descrição] |  |

# 4. Premissas da valorização

O que foi assumido para chegar nestes números. Esta é a seção que mais protege as duas partes, e a que quase nunca existe. Cada premissa deve ter o efeito de quebrar declarado.

| Premissa assumida | Se não se confirmar |
| --- | --- |
| [o volume estimado] | [replanejamento de prazo ou valor] |
| [disponibilidade da equipe do cliente] | [efeito no prazo] |
| [ambiente e acessos liberados até certa data] | [efeito no início] |
| [escopo estável durante a execução] | [tratamento de mudança] |

# 5. Investimento

O valor, aberto por entrega. Deixe explícito se é valor fechado ou estimativa, e quais impostos estão inclusos. Estimativa apresentada como valor fechado é a origem mais comum de conflito comercial.

| Entrega | Esforço estimado | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- |
| [release ou fase] | [horas ou jornadas] | [valor] | [valor] |
| [release ou fase] | [horas ou jornadas] | [valor] | [valor] |
| [release ou fase] | [a definir] | [a definir] | [a definir] |
| Total |  |  | [valor total] |

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Natureza do valor | [fechado ou estimativa] |
| Impostos | [inclusos ou não, quais] |
| Moeda e câmbio de referência | [se aplicável] |

# 6. Condições de pagamento e reajuste

Prazo, forma, marco que libera cada parcela, e o índice de reajuste em contrato longo. Reajuste é o campo mais esquecido e o que mais pesa depois do primeiro ano.

| Item | Condição |
| --- | --- |
| Condição de pagamento | [prazo e forma] |
| Marco que libera o faturamento | [entrega ou período] |
| Periodicidade de faturamento | [mensal, por entrega] |
| Índice e periodicidade de reajuste | [índice e prazo] |
| Multa e juros por atraso | [condição] |

# 7. O que não está incluso

Licença de terceiro, infraestrutura, viagem, treinamento, suporte após a garantia, customização fora do escopo. É a seção que evita a conversa de fatura extra no terceiro mês, e ela protege mais o fornecedor que o cliente.

| Item não incluso | Se for necessário |
| --- | --- |
| [licença de software de terceiro] | [orçado em separado] |
| [infraestrutura e ambiente] | [responsabilidade do cliente] |
| [viagem e hospedagem] | [reembolsado conforme política] |
| [treinamento de usuário] | [orçado em separado] |

# 8. Prazo de execução

As datas ou prazos relativos à assinatura. Use prazo relativo (D mais n dias) em vez de data fixa: data fixa em proposta que demora a ser aprovada nasce vencida.

| Entrega | Prazo |
| --- | --- |
| [release ou fase] | [D+n dias após assinatura] |
| [release ou fase] | [D+n dias após assinatura] |

# 9. Validade da proposta

Por quanto tempo o valor vale. Sem isso, proposta de seis meses atrás volta para assinatura com preço de seis meses atrás.

EXEMPLO Esta proposta é válida por [n] dias a contar da data de emissão. Após esse prazo, os valores e condições estão sujeitos a revisão.

# 10. Contatos

Quem responde pelo comercial e quem responde pelo técnico. Dois contatos evitam que dúvida técnica pare na agenda do vendedor.

| Frente | Nome | E-mail | Telefone |
| --- | --- | --- | --- |
| Comercial | [nome] | [e-mail] | [telefone] |
| Técnico | [nome] | [e-mail] | [telefone] |

# 11. Confidencialidade

EXEMPLO Todas as informações contidas nesta proposta são de uso exclusivo do destinatário e não devem ser repassadas a terceiros em qualquer hipótese. Permanecemos à disposição para prestar as informações necessárias ao esclarecimento e à complementação do teor desta proposta.

# 12. Anexos

A proposta técnica, se enviada em separado, e a documentação exigida na RFP ou RFQ.

# 13. Histórico de versões

Toda alteração depois da aprovação entra aqui. É o registro que responde, meses depois, por que o documento mudou.

| Versão | Data | O que mudou | Quem alterou |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [dd/mm/aaaa] | Versão inicial | [nome] |

Modelo da Biblioteca de raphaelfontes.com.br. Livre para usar e adaptar.