MODELO · CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR Proposta Técnica A resposta do fornecedor: como o trabalho será feito, e por quem.

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Projeto | [nome do projeto] |
| Elaborado por | [nome e área] |
| Aprovado por | [nome e área] |
| Versão | 1.0 |
| Data | [dd/mm/aaaa] |

Modelo gratuito. Adapte à sua realidade: retire o que não se aplica e acrescente o que faltar.

raphaelfontes.com.br/biblioteca

ANTES DE COMEÇAR

# Como usar este modelo

A proposta técnica é escrita pela área ou pelo líder que vai conduzir o projeto se o cliente aceitar. Ela responde como o trabalho será feito: abordagem, arquitetura, equipe, gerenciamento e prazo.

Ela é o documento que valida o valor apresentado na proposta comercial. Em contratação menor, as duas viram um documento só, e isso é normal. Em contratação grande, separar ajuda: quem avalia técnica raramente é quem avalia preço.

ESCREVA QUEM VAI FAZER, NÃO QUEM A EMPRESA É A tentação é preencher páginas com faturamento, número de colaboradores e presença internacional. Quem avalia proposta técnica quer saber quem vai sentar no projeto, com que experiência, e como o trabalho será conduzido. Institucional cabe em uma página, e o resto é sobre a execução.

Se você está respondendo a uma RFP, use a estrutura dela como espinha desta proposta e responda item por item, na mesma ordem. Quem avalia está com a RFP ao lado, e proposta fora de ordem perde ponto por trabalho de conferência.

CONTEÚDO

# Índice

Para atualizar: clique com o botão direito sobre o índice e escolha Atualizar campo.

# 1. Objeto

A abertura formal: quem propõe, para quem, e em resposta a quê. Cite a RFP e a versão, se houver.

EXEMPLO A [razão social da proponente], estabelecida em [endereço], submete à apreciação de [nome do cliente] a presente proposta técnica, em resposta à RFP [identificação], versão [x].

# 2. Sobre a proponente

Uma página, no máximo. O que a empresa faz, há quanto tempo, e a experiência relevante PARA ESTE projeto. Caso de cliente em setor semelhante vale mais que faturamento. Se a RFP pediu dados institucionais específicos, responda ao que ela pediu e nada além.

# 3. Entendimento da necessidade

Reescreva com suas palavras o problema do cliente. Esta seção é o primeiro filtro de quem avalia: proposta que repete o texto da RFP mostra que ninguém leu de verdade. Aponte também o que você entendeu de diferente, se entendeu.

# 4. Escopo dos serviços

O que será entregue, e o que não será. A segunda parte protege as duas partes: escopo sem exclusão explícita vira discussão na primeira mudança de prioridade.

# 5. Resposta às premissas do cliente

Se a RFP listou premissas, responda uma por uma: de acordo, de acordo com ressalva, ou não atendido. Ressalva declarada aqui é negociação; ressalva descoberta depois da assinatura é conflito.

| Nº | Premissa do cliente | Posição | Ressalva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [premissa citada na RFP] | De acordo |  |
| 2 | [premissa citada na RFP] | De acordo |  |
| 3 | [premissa citada na RFP] | Com ressalva | [qual e por quê] |
| 4 | [premissa citada na RFP] | Não atendido | [alternativa proposta] |

# 6. Como o trabalho será executado

A abordagem concreta: metodologia, ciclo de entrega, ambientes, prática de qualidade, o que é automatizado. Diga o que o cliente vai ver acontecendo, não o nome do framework. Citar Scrum e DevOps sem dizer como isso se materializa não informa nada a quem avalia.

# 7. Arquitetura e tecnologia propostas

O que será usado e por quê, incluindo a alternativa que foi descartada. Se a decisão depende de informação que você não tem, diga qual informação falta em vez de assumir.

# 8. Equipe proposta

Os perfis, a quantidade e a dedicação de cada um. Deixe claro o que é dedicação integral e o que é parcial, porque proposta que soma pessoas parciais como se fossem integrais entrega menos do que parece.

| Perfil | Quantidade | Dedicação | Responsabilidade no projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| [perfil] | [n] | [integral ou %] | [o que responde] |
| [perfil] | [n] | [integral ou %] | [o que responde] |
| [perfil] | [n] | [integral ou %] | [o que responde] |

Se o cliente exige currículo ou certificação da equipe, anexe em vez de colocar no corpo.

# 9. Gerenciamento e comunicação

Quem é o ponto focal, com que frequência haverá reunião, que relatório o cliente recebe e em que formato. Combine também o caminho de escalonamento: cliente que não sabe para quem reclamar reclama para o chefe do seu chefe.

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Ponto focal da proponente | [papel] |
| Reunião de acompanhamento | [frequência e participantes] |
| Relatório de progresso | [conteúdo e periodicidade] |
| Ferramenta de acompanhamento | [qual, e se o cliente tem acesso] |
| Escalonamento | [níveis e critério] |

# 10. Indicadores e nível de serviço

O que será medido e com que meta. Proponha o indicador em vez de esperar que o cliente imponha: quem propõe a métrica costuma propor uma que reflete o trabalho de verdade. Se houver penalidade associada, ela entra na proposta comercial.

| Indicador | Como será medido | Meta |
| --- | --- | --- |
| [o que importa] | [fonte e cálculo] | [valor] |
| [o que importa] | [fonte e cálculo] | [valor] |

# 11. Cronograma e marcos

As etapas com data ou prazo relativo à assinatura. Marco de entrega é melhor que cronograma detalhado nesta fase: detalhe demais numa proposta vira compromisso sobre informação que ainda não existe.

| Etapa | Entregável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| [etapa] | [o que fica pronto] | [D+n ou data] |
| [etapa] | [o que fica pronto] | [D+n ou data] |
| [etapa] | [o que fica pronto] | [D+n ou data] |

# 12. Encerramento e transferência de conhecimento

Como o projeto termina: que documentação será entregue, como será a passagem para a equipe do cliente, e qual a garantia depois. Fornecedor que propõe isso sem ser perguntado se diferencia, porque é a dúvida que todo cliente tem e poucos escrevem na RFP.

# 13. Considerações gerais

As condições operacionais: idioma, horário de atendimento, trabalho remoto ou presencial, de quem é a infraestrutura e o equipamento, responsabilidade sobre a equipe. Descreva requisito de equipamento por capacidade necessária, e não por modelo específico, para a proposta não envelhecer em um ano.

| Tema | Condição proposta |
| --- | --- |
| Idioma dos documentos e reuniões | [condição] |
| Horário de atendimento | [período] |
| Local de trabalho | [remoto, presencial, híbrido] |
| Infraestrutura e conectividade | [de quem é a responsabilidade] |
| Equipamento da equipe | [de quem é, e capacidade mínima] |
| Gestão da equipe | [de quem é a responsabilidade] |
| Subcontratação | [haverá ou não] |

# 14. Validade e confidencialidade

Por quanto tempo a proposta vale e o compromisso sobre a informação trocada.

EXEMPLO Esta proposta é válida por [n] dias a contar da data de emissão. As informações aqui contidas são de uso exclusivo do destinatário e não devem ser repassadas a terceiros. Permanecemos à disposição para esclarecer e complementar o seu teor.

# 15. Anexos

Currículos da equipe, certificações, casos de clientes, arquitetura detalhada e a proposta comercial, se enviada em separado.

# 16. Histórico de versões

Toda alteração depois da aprovação entra aqui. É o registro que responde, meses depois, por que o documento mudou.

| Versão | Data | O que mudou | Quem alterou |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [dd/mm/aaaa] | Versão inicial | [nome] |

Modelo da Biblioteca de raphaelfontes.com.br. Livre para usar e adaptar.